Procédures de recette MiliConvert V1

Version 1.0 du 7 juillet 2008

Date	Auteur	Version	Modification
04/06/2008	Thomas Cataldo	1.0	Version initiale
07/07/2008	Thomas Cataldo	1.1	Ajout des tests Adatp3 XML vers texte

# Contexte du document
Définir des fiches de recette pour vérifier la conformité du produit aux exigences V1.
## Rappel des exigences
### MM1
Le formatage / déformatage XML des messages ADatP-3 doit être implémenté. Les fichiers de configuration permettant de convertir les messages ADatP-3 suivants en messages XML-ADatP-3 doivent être fournis :
- OwnSitRep
- EniSitRep
- NavSitRep
- Air Control Order
- Air Tasking Order
- Intelligence Summary.
La version à implémenter est la baseline v11. Les schémas XML – ADatP-3 v11 ne sont pas standardisés. Par contre les schémas XML – ADatP-3 v12 existent. Il faudra donc créer les schémas v11 à partir de la philosophie utilisée pour la v12.

### MM2
Les messages XML – ADatP-3 v11 doivent être mappés sur le schéma XML-IA. Les informations nécessaires sont disponibles au sein du MPIA et le CIADIOS pourra être mis à contribution le cas échéant.

# Environnement de recette
- Station de travail Debian GNU / Linux (sid)
- Paquets nécessaires :
- gnome-core
- xserver-xorg
- libxml2-utils
- sun-java6-jdk
- emacs22-nox
- Accès internet fonctionnel
- Eclipse 3.3.2
Renseigner le fichier recette_v1/testing.inc avec les chemins vers les répertoires txt2xml et xsmt (en version 1.6.0)
# Tests MM1
## Mapping OwnSitRep

Rédacteur	Date de la rédaction	Exigence	Référence du test
Thomas Cataldo	2/06/2008	MM1	test_v1_01
Objectifs du test
Valider le déformatage de messages adatp-3 « ownsitrep » en XML adatp3 baseline 11.
Environnement de test
Station de travail linux Debian / se placer dans le répertoire recette_v1/test_v1_01
Exécution du test
Lancer le script ownsitrep_txt_to_xml.sh
Résultats attendus
Le fichier ownsitrep.xml est produit. / Il contient la conversion en XML du fichier ownsitrep_0001.adapt3
Résultats observés

Date de passage du test		Succès du test
		Oui / Non

## Mapping EnSitRep

Rédacteur	Date de la rédaction	Exigence	Référence du test
Thomas Cataldo	2/06/2008	MM1	test_v1_02
Objectifs du test
Valider le déformatage de messages adatp-3 « ensitrep » en XML adatp3 baseline 11.
Environnement de test
Station de travail linux Debian / se placer dans le répertoire recette_v1/test_v1_02
Exécution du test
Lancer le script ensitrep_txt_to_xml.sh
Résultats attendus
Le fichier ensitrep.xml est produit. / Il contient la conversion en XML du fichier ensitrep_0001.adapt3
Résultats observés

Date de passage du test		Succès du test
		Oui / Non

## Mapping NavSitRep

Rédacteur	Date de la rédaction	Exigence	Référence du test
Thomas Cataldo	2/06/2008	MM1	test_v1_03
Objectifs du test
Valider le déformatage de messages adatp-3 « navsitrep » en XML adatp3 baseline 11.
Environnement de test
Station de travail linux Debian / se placer dans le répertoire recette_v1/test_v1_03v
Exécution du test
Lancer le script nasitrep_txt_to_xml.sh
Résultats attendus
Le fichier navsitrep.xml est produit. / Il contient la conversion en XML du fichier navsitrep_0001.adapt3
Résultats observés

Date de passage du test		Succès du test
		Oui / Non

## Mapping Airspace Control Order

Rédacteur	Date de la rédaction	Exigence	Référence du test
Thomas Cataldo	2/06/2008	MM1	test_v1_04
Objectifs du test
Valider le déformatage de messages adatp-3 « aco » en XML adatp3 baseline 11.
Environnement de test
Station de travail linux Debian / se placer dans le répertoire recette_v1/test_v1_04
Exécution du test
Lancer le script aco_txt_to_xml.sh
Résultats attendus
Le fichier aco.xml est produit. / Il contient la conversion en XML du fichier aco_0001.adapt3
Résultats observés

Date de passage du test		Succès du test
		Oui / Non

## Mapping Air Tasking Order

Rédacteur	Date de la rédaction	Exigence	Référence du test
Thomas Cataldo	2/06/2008	MM1	test_v1_05
Objectifs du test
Valider le déformatage de messages adatp-3 « ato » en XML adatp3 baseline 11.
Environnement de test
Station de travail linux Debian / se placer dans le répertoire recette_v1/test_v1_05
Exécution du test
Lancer le script ato_txt_to_xml.sh
Résultats attendus
Le fichier ato.xml est produit. / Il contient la conversion en XML du fichier ato_0001.adapt3
Résultats observés

Date de passage du test		Succès du test
		Oui / Non

## Mapping Intelligence Summary

Rédacteur	Date de la rédaction	Exigence	Référence du test
Thomas Cataldo	2/06/2008	MM1	test_v1_06
Objectifs du test
Valider le déformatage de messages adatp-3 « intsum » en XML adatp3 baseline 11.
Environnement de test
Station de travail linux Debian / se placer dans le répertoire recette_v1/test_v1_06
Exécution du test
Lancer le script intsum_txt_to_xml.sh
Résultats attendus
Le fichier intsum.xml est produit. / Il contient la conversion en XML du fichier intsum_0001.adapt3
Résultats observés

Date de passage du test		Succès du test
		Oui / Non

## Validation des documents produits
### Validation OwnSitRep

Rédacteur	Date de la rédaction	Exigence	Référence du test
Thomas Cataldo	2/06/2008	MM1	test_v1_07
Objectifs du test
Vérifier la conformité des documents Adatp3 XML produits avec : / le fichier ownsitrep.xml produit par test_v1_01 / le schema ownsitrep.xsd, livrable de la V1 / En utilisant le schema pour valider le fichier xml produit.
Environnement de test
Station de travail linux Debian / se placer dans le répertoire recette_v1/test_v1_07 / le test_v1_01 a été exécuté avec succès
Exécution du test
Lancer le script de validation avec la commande suivante : / ./schema_validate.sh ../test_v1_01/ownsitrep.xml ./ownsitrep.xsd
Résultats attendus
La sortie du script est une ligne du type : / [....]/ownsitrep.xml validates
Résultats observés

Date de passage du test		Succès du test
		Oui / Non

### Validation EnSitRep

Rédacteur	Date de la rédaction	Exigence	Référence du test
Thomas Cataldo	2/06/2008	MM1	test_v1_08
Objectifs du test
Vérifier la conformité des documents Adatp3 XML produits avec : / le fichier ensitrep.xml produit par test_v1_02 / le schema ensitrep.xsd, livrable de la V1 / En utilisant le schema pour valider le fichier xml produit.
Environnement de test
Station de travail linux Debian / se placer dans le répertoire recette_v1/test_v1_08 / le test_v1_02 a été exécuté avec succès
Exécution du test
Lancer le script de validation avec la commande suivante : / ./schema_validate.sh ../test_v1_02/ensitrep.xml ./ensitrep.xsd
Résultats attendus
La sortie du script est une ligne du type : / [....]/ensitrep.xml validates
Résultats observés

Date de passage du test		Succès du test
		Oui / Non

### Validation NavSitRep

Rédacteur	Date de la rédaction	Exigence	Référence du test
Thomas Cataldo	2/06/2008	MM1	test_v1_09
Objectifs du test
Vérifier la conformité des documents Adatp3 XML produits avec : / le fichier navsitrep.xml produit par test_v1_03 / le schema navsitrep.xsd, livrable de la V1 / En utilisant le schema pour valider le fichier xml produit.
Environnement de test
Station de travail linux Debian / se placer dans le répertoire recette_v1/test_v1_09 / le test_v1_03 a été exécuté avec succès
Exécution du test
Lancer le script de validation avec la commande suivante : / ./schema_validate.sh ../test_v1_03/navsitrep.xml ./navsitrep.xsd
Résultats attendus
La sortie du script est une ligne du type : / [....]/navsitrep.xml validates
Résultats observés

Date de passage du test		Succès du test
		Oui / Non

### Validation ACO

Rédacteur	Date de la rédaction	Exigence	Référence du test
Thomas Cataldo	2/06/2008	MM1	test_v1_10
Objectifs du test
Vérifier la conformité des documents Adatp3 XML produits avec : / le fichier aco.xml produit par test_v1_04 / le schema aco.xsd, livrable de la V1 / En utilisant le schema pour valider le fichier xml produit.
Environnement de test
Station de travail linux Debian / se placer dans le répertoire recette_v1/test_v1_10 / le test_v1_04 a été exécuté avec succès
Exécution du test
Lancer le script de validation avec la commande suivante : / ./schema_validate.sh ../test_v1_04/aco.xml ./aco.xsd
Résultats attendus
La sortie du script est une ligne du type : / [....]/aco.xml validates
Résultats observés

Date de passage du test		Succès du test
		Oui / Non

### Validation ATO

Rédacteur	Date de la rédaction	Exigence	Référence du test
Thomas Cataldo	2/06/2008	MM1	test_v1_11
Objectifs du test
Vérifier la conformité des documents Adatp3 XML produits avec : / le fichier ato.xml produit par test_v1_05 / le schema ato.xsd, livrable de la V1 / En utilisant le schema pour valider le fichier xml produit.
Environnement de test
Station de travail linux Debian / se placer dans le répertoire recette_v1/test_v1_11 / le test_v1_05 a été exécuté avec succès
Exécution du test
Lancer le script de validation avec la commande suivante : / ./schema_validate.sh ../test_v1_05/ato.xml ./ato.xsd
Résultats attendus
La sortie du script est une ligne du type : / [....]/ato.xml validates
Résultats observés

Date de passage du test		Succès du test
		Oui / Non

### Validation INTSUM

Rédacteur	Date de la rédaction	Exigence	Référence du test
Thomas Cataldo	2/06/2008	MM1	test_v1_12
Objectifs du test
Vérifier la conformité des documents Adatp3 XML produits avec : / le fichier intsum.xml produit par test_v1_06 / le schema intsum.xsd, livrable de la V1 / En utilisant le schema pour valider le fichier xml produit.
Environnement de test
Station de travail linux Debian / se placer dans le répertoire recette_v1/test_v1_12 / le test_v1_06 a été exécuté avec succès
Exécution du test
Lancer le script de validation avec la commande suivante : / ./schema_validate.sh ../test_v1_06/intsum.xml ./intsum.xsd
Résultats attendus
La sortie du script est une ligne du type : / [....]/intsum.xml validates
Résultats observés

Date de passage du test		Succès du test
		Oui / Non

## Génération du texte à partir des documents XML

Rédacteur	Date de la rédaction	Exigence	Référence du test
Thomas Cataldo	07/07/2008	MM1	test_v1_19
Objectifs du test
Valider le formatage de messages adatp-3 xml vers texte adatp3 baseline 11.
Environnement de test
Station de travail linux Debian / se placer dans le répertoire recette_v1/test_v1_19
Exécution du test
Lancer le script adatp3_xml_to_txt.sh
Résultats attendus
6 fichiers adatp3 correspondants aux 6 formats d'entrée sont produits. Les fichiers produits sont équivalents aux fichiers d'entrée des tests 1 à 6. / Par exemple le fichier ato.xml.adatp3 contiens : / EXER/DESERT WIND// / MSGID/ATO/USCENTCOM/0001/OCT/BLK/1// / AKNLDG/YES// / TIMEFRAM/010600ZOCT1998/020559ZOCT1998/302100ZSEP1998// / CNXMSN/-/-/-// / HEADING/TASKING// / TSKCNTRY/US// / SVCTASK/N// / TASKUNIT/CVN68 VA-165/NMTZ// / AMSNDAT/0111I/-/AN/MC/INT// / MSNACFT/3/A6E/TALON 11/2GBU/-/20111/30111// / AMSNLOC/010950ZOCT/011010ZOCT/SEIRAQ/270/1//
Résultats observés

Date de passage du test		Succès du test
		Oui / Non

# Tests MM2
## Génération à partir de OwnSitRep XML

Rédacteur	Date de la rédaction	Exigence	Référence du test
Thomas Cataldo	2/06/2008	MM2	test_v1_13
Objectifs du test
Produire un document MPGT à partir du fichier XML adatp3 ownsitrep
Environnement de test
Station de travail linux Debian / se placer dans le répertoire recette_v1/test_v1_13 / le test_v1_01 a été exécuté avec succès
Exécution du test
Le test utilise la version batch du mapper graphique pour appliquer la transformation adatp3 vers MPGT : / ./run_xsmt.sh mapping.xsmt . ../test_v1_01/ownsitrep.xml
Résultats attendus
equinox shell lib loading...[OK] / configElement.name: userFunction / Adding plug-in provided function... / [...] / WARNING: MPGT mapping row not found for year / Jun 23, 2008 9:50:17 AM org.miliconvert.xsmt.mpgt.FileBasedGenerator process / INFO: <=== end process of year
Résultats observés

Date de passage du test		Succès du test
		Oui / Non

## Génération à partir de EnSitRep XML

Rédacteur	Date de la rédaction	Exigence	Référence du test
Thomas Cataldo	2/06/2008	MM2	test_v1_14
Objectifs du test
Produire un document MPGT à partir du fichier XML adatp3 ensitrep
Environnement de test
Station de travail linux Debian / se placer dans le répertoire recette_v1/test_v1_14 / le test_v1_02 a été exécuté avec succès
Exécution du test
Le test utilise la version batch du mapper graphique pour appliquer la transformation adatp3 vers MPGT : / ./run_xsmt.sh mapping.xsmt . ../test_v1_02/ensitrep.xml
Résultats attendus
equinox shell lib loading...[OK] / configElement.name: userFunction / Adding plug-in provided function... / [...] / Jun 23, 2008 11:23:28 AM org.miliconvert.xsmt.mpgt.FileBasedGenerator process / INFO: <=== end process of verification_indicator
Résultats observés

Date de passage du test		Succès du test
		Oui / Non

## Génération à partir de NavSitRep XML

Rédacteur	Date de la rédaction	Exigence	Référence du test
Thomas Cataldo	2/06/2008	MM2	test_v1_15
Objectifs du test
Produire un document MPGT à partir du fichier XML adatp3 navsitrep
Environnement de test
Station de travail linux Debian / se placer dans le répertoire recette_v1/test_v1_15 / le test_v1_03 a été exécuté avec succès
Exécution du test
Le test utilise la version batch du mapper graphique pour appliquer la transformation adatp3 vers MPGT : / ./run_xsmt.sh mapping.xsmt . ../test_v1_03/navsitrep.xml
Résultats attendus
equinox shell lib loading...[OK] / configElement.name: userFunction / Adding plug-in provided function... / [...] / Jun 23, 2008 6:52:51 PM org.miliconvert.xsmt.mpgt.FileBasedGenerator process / INFO: <=== end process of unit_speed_in_knots
Résultats observés

Date de passage du test		Succès du test
		Oui / Non

## Génération à partir de ACO XML

Rédacteur	Date de la rédaction	Exigence	Référence du test
Thomas Cataldo	2/06/2008	MM	test_v1_16
Objectifs du test
Produire un document MPGT à partir du fichier XML adatp3 aco
Environnement de test
Station de travail linux Debian / se placer dans le répertoire recette_v1/test_v1_16 / le test_v1_04 a été exécuté avec succès
Exécution du test
Le test utilise la version batch du mapper graphique pour appliquer la transformation adatp3 vers MPGT : / ./run_xsmt.sh mapping.xsmt . ../test_v1_04/aco.xml
Résultats attendus
equinox shell lib loading...[OK] / configElement.name: userFunction / Adding plug-in provided function... / [...] / Jun 23, 2008 11:28:15 AM org.miliconvert.xsmt.mpgt.FileBasedGenerator process / INFO: <=== end process of vertical_dimension_base_ref_point_to_relative_altitude
Résultats observés

Date de passage du test		Succès du test
		Oui / Non

## Génération à partir de ATO XML

Rédacteur	Date de la rédaction	Exigence	Référence du test
Thomas Cataldo	2/06/2008	MM	test_v1_17
Objectifs du test
Produire un document MPGT à partir du fichier XML adatp3 ato
Environnement de test
Station de travail linux Debian / se placer dans le répertoire recette_v1/test_v1_17 / le test_v1_05 a été exécuté avec succès
Exécution du test
Le test utilise la version batch du mapper graphique pour appliquer la transformation adatp3 vers MPGT : / ./run_xsmt.sh mapping.xsmt . ../test_v1_05/ato.xml
Résultats attendus
equinox shell lib loading...[OK] / configElement.name: userFunction / Adding plug-in provided function... / [...] / Jun 23, 2008 11:28:22 AM org.miliconvert.xsmt.mpgt.FileBasedGenerator process / INFO: <=== end process of mission_priority_literal
Résultats observés

Date de passage du test		Succès du test
		Oui / Non

## Génération à partir de INTSUM XML

Rédacteur	Date de la rédaction	Exigence	Référence du test
Thomas Cataldo	2/06/2008	MM	test_v1_18
Objectifs du test
Produire un document MPGT à partir du fichier XML adatp3 intsum
Environnement de test
Station de travail linux Debian / se placer dans le répertoire recette_v1/test_v1_18 / le test_v1_06 a été exécuté avec succès
Exécution du test
Le test utilise la version batch du mapper graphique pour appliquer la transformation adatp3 vers MPGT : / ./run_xsmt.sh mapping.xsmt . ../test_v1_06/intsum.xml
Résultats attendus
equinox shell lib loading...[OK] / configElement.name: userFunction / Adding plug-in provided function... / [...] / Jun 23, 2008 6:53:19 PM org.miliconvert.xsmt.mpgt.FileBasedGenerator process / INFO: <=== end process of free_text
Résultats observés

Date de passage du test		Succès du test
		Oui / Non

# Exécution rapide de l'ensemble des tests
Le script run_all_tests.sh permet de lancer l'ensemble des tests. Les resultats attendus sont reproduits ci-après :
test_v1_01 [OK]
test_v1_02 [OK]
test_v1_03 [OK]
test_v1_04 [OK]
test_v1_05 [OK]
test_v1_06 [OK]
*********************************
** FIN DES TESTS ADATP3 => XML **
*********************************
test_v1_07 [OK]
test_v1_08 [OK]
test_v1_09 [OK]
test_v1_10 [OK]
test_v1_11 [OK]
test_v1_12 [OK]
*********************************
** FIN DE VALIDATION XML **
*********************************
test_v1_13 [OK]
test_v1_14 [OK]
test_v1_15 [OK]
test_v1_16 [OK]
test_v1_17 [OK]
test_v1_18 [OK]
*********************************
** FIN DE GENERATION MPGT **
*********************************